# 《文明戰線》
3D 全面升級
完整規劃與施工規格書

總整合正式版｜V1–V20 規劃整併

編製基準：2026 年 10 月 9 日（台灣時間）

專案：GitHub franksky1207/rpg｜main 為唯一真實來源

文件定位：完整技術／美術／介面／開發／驗收規劃；尚未執行任何 GitHub 變更。

閱讀提示：已核對的程式事實與「建議／待實測」分開標示。所有規劃於開工時須以當日 main 再次核對。

# 執行摘要

本計畫將《文明戰線》改造成全遊戲一致的 3D 科幻星際 RPG 視覺體驗，維持原本的文字／數值養成、快速自動戰鬥及所有正式規則。使用 Babylon.js 等 WebGL 技術處理場景、人物、裝備、怪物與演出；高密度數值、按鈕、清單、管理與不可逆確認仍由可讀性高的 HTML／CSS 承擔。

開發優先順序已定案：A1 全部進入遊戲可見介面的 3D 骨架；A2 每個主要功能的完整 3D 場景；B 高品質玩家、模組化裝備與怪物模型；C 完整 3D 戰鬥。原型應優先驗證全介面場景覆蓋，而非先做大量戰鬥模型。

程式、正式模型、動畫、場景素材、對應表與原始 Blender 工程原則上集中於同一個 GitHub 儲存庫；小型原型獨立於正式遊戲運行。

# 目錄

01｜確認事項與不可更改邊界

02｜當前程式架構與已驗證事實

03｜全遊戲 3D 視覺設計系統

04｜完整正式介面覆蓋台帳

05｜場景／導覽／Canvas／行動裝置

06｜玩家模型、裝備、武器與怪物資產

07｜戰鬥呈現與事件契約

08｜儲存庫、資產生產線與授權

09｜Prototype 1.0 完整規格

10｜A1–C 施工批次、依賴與完成定義

11｜QA、自動化測試、回退與風險

12｜可直接交付實作的作業規範、交接與附錄

# 01｜確認事項與不可更改邊界

整款遊戲都要 3D 化：首頁、主線、角色、背包、強化、專精、稱號、災厄、副本、異宇宙、高維、轉生、紀錄、說明、設定、GM 以及條件式彈窗。

第一優先為所有正式介面可見的 3D 呈現；不是以戰鬥動畫或模型數量優先。

三紀元：銀河、宇宙、高維；依顯示／回顧視圖決定場景，不能只看玩家目前紀元。

世界觀採科幻戰略＋宇宙史詩：深藍、黑、鐵灰、銀灰、科技藍，輔以紫藍及少量金；避免卡通與強霓虹。

HTML 負責精確操作及文字，WebGL 提供實際立體場景／物件／動畫；不以靜態 3D 風格圖片冒充完成。

所有正式遊戲資源原則上維持單一 GitHub 儲存庫；不預設外部雲端素材儲存或第二儲存庫。

main 是唯一真實來源；說「先討論」不得修改；明示「修改／執行」才可依已核對的 main 正式操作。

## 絕對禁止的隱性改動

不修改任何戰鬥公式、命中、傷害、敵方能力、掉落、裝備評分、VIP、專精、印記、文明、轉生或各種正式收益。

不新增第二套正式戰鬥目標來源；銀河第一紀元 Target Context 權威不可被 selectedMap／selectedEnemy 覆蓋。

不讓 WebGL 動畫決定血量、持續 HP、勝敗、結算或存檔；特別注意高維永久 Boss 血量及階段。

不破壞 Fast Catch-up、背景連戰、離線收益樣本及戰鬥速度。

預設不改 save Schema；只有需要持久化的新玩家選項且已有正式遷移方案時才可另案處理。

不因 3D 失敗而阻斷原有 2D/HTML 遊戲。

## 需求完成層級

| 層級 | 定義 | 驗收 |
| --- | --- | --- |
| L1 視覺覆蓋 | 真 3D 環境＋原頁功能保留 | 所有正式介面必須達到 |
| L2 功能互動 | 對應場景立體互動物件／預覽 | 高頻主要功能必須達到 |
| L3 完成品質 | 專屬模型、材質、動畫、特效、手機效能 | A2／B／C 後逐一完成 |

# 02｜當前程式架構與已驗證事實

本次經 GitHub Connector 讀取 main：完整遞迴目錄樹（502 個項目，回傳 truncated=false）；index.html、PROJECT_HANDOFF.md、ui.js、dungeonui.js、worldmapui.js、thirdworldui.js、alternateuniverseui.js、reincarnationui.js、calamityui.js、secondworldcalamityui.js、storyui.js、combatcore.js、combatfx.js、battlepipeline.js、scriptgrouploader.js 等主要來源。未對所有 502 項逐行進行 DOM 執行測試。

| 正式既有來源 | 已確認行為／界線 |
| --- | --- |
| index.html | 現有 #main、主框架、頂層 Modal 與大量 JS/CSS 載入；含 cache-bust。 |
| ui.js | render() 依 view 寫入 #main.innerHTML；go() 導航；含首頁、角色、背包、冒險入口。 |
| dungeonui.js | 獨立副本 view、registerDungeonViewRenderer、post-render hooks 與 guard。 |
| worldmapui.js | 紀元切換、宇宙 Boss、銀河／宇宙回顧、戰鬥子頁。 |
| thirdworldui.js | 高維 Boss、持續挑戰、界弦核心、回顧、專屬 Modal。 |
| alternateuniverseui.js | 異宇宙首頁入口、進度、戰鬥與結果獨立渲染。 |
| combatfx.js | 正式 2D 戰鬥呈現、HP/護盾與標準 actor/target；須保留。 |
| battlepipeline.js | 銀河 Target Context 鎖定、背景快速補播、離線樣本時序。 |
| scriptgrouploader.js | story / gm / integrity 延遲載入、授權相關邊界。 |
| backgroundpreload.js | 正式背景圖片的預載及顯示流程。 |
| PROJECT_HANDOFF.md | 2026-10-09 更新；專案唯一事實仍為 main 實碼。 |

工程推論：3D Canvas 不可置於每次 render() 重建的 #main 內容中；場景管理器必須獨立存在，且與原有延遲載入及授權機制協調。

# 03｜全遊戲 3D 視覺設計系統

| 紀元 | 視覺語彙 | 場景與模型特徵 |
| --- | --- | --- |
| 銀河紀元 | 銀藍、鋼鐵、軍事科技 | 艦橋、行星、機械基地、軍用裝甲。 |
| 宇宙紀元 | 暗物質、宇宙深域、紫藍能量 | 大尺度星域、暗能量裝置、文明級威脅。 |
| 高維紀元 | 空間裂縫、異質幾何、法則干涉 | 懸浮法則結構、相位殘影、幾何存在。 |

## 六個可共用的 3D 系統

| 系統 | 責任 | 可供頁面 |
| --- | --- | --- |
| 指揮中心 | 艦橋、科技終端、全息資料庫 | 首頁、設定、說明、故事、GM。 |
| 宇宙探索 | 星圖、分區、敵人節點、相機導航 | 三紀元冒險、回顧。 |
| 角色與裝備 | 人物展示、背包預覽、裝甲、鍛造及養成裝置 | 角色、背包、強化、專精、印記、文明。 |
| 副本中心 | 鏡像門、虛空裂縫、競技場、災厄封印 | 各副本、災厄、異宇宙入口。 |
| 自動戰鬥 | 對手、戰場、鏡頭、事件視覺播放 | 全部戰鬥模式及結算。 |
| 超維演出 | 轉生、紀元門、故事重點演出、幾何法則 | 高維與重要特殊流程。 |

以上是六個場景系統而非六張固定圖。同一系統須支援多個紀元、子場景、鏡頭及狀態；重要操作維持 HTML。

# 04｜完整正式介面覆蓋台帳

以下為本次靜態程式審核得到的施工台帳。每一列皆需另外涵蓋鎖定／解鎖／完成、空資料、回顧、錯誤及手機狀態。完整性需透過實際 DOM 爬查及 runtime integrity 驗證，不能以本靜態清單宣稱百分之百。

| 批次 | 正式畫面群 | 子狀態與操作 | 主要程式來源 | 3D 場景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-01 | 啟動與共用 | 啟動進度、首頁容器、返回、導覽、狀態列、空狀態、基礎 Modal | index.html; ui.js; backgroundpreload.js | 指揮中心/共用 |
| A1-02 | 主畫面與紀元 | 首頁入口、稱號身份、銀河→宇宙→高維進入條件、歡迎與確認 | ui.js; worldphaseui.js; playertitlerenderer.js | 指揮中心/紀元門 |
| A1-03 | 銀河冒險 | 區域地圖、怪物選擇、進度、準備、單戰、連戰、回顧 | ui.js; worldmapui.js; battlepipeline.js | 銀河星圖/準備區 |
| A1-03 | 宇宙冒險 | 十大區域、100 Boss、準備、主線、回顧、紀元視圖 | worldmapui.js; secondworldmainline.js | 宇宙星域/敵人展示 |
| A1-03 | 高維冒險 | 十位存在、持續挑戰、回顧、HP 限制、核心面板 | thirdworldui.js; playersemanticsui.js | 高維法則空間 |
| A1-04 | 角色 | HP/ATK/DEF/VIP/稱號/突破、穿戴與外觀 | ui.js; playersemanticsui.js; playertitleui.js; breakthroughui.js | 角色展示台 |
| A1-04 | 背包 | 裝備列表、篩選、比較、換裝、鎖定、出售、贖回、返回 | ui.js; inventoryfocus.js; equipmentlock.js | 裝備陳列室 |
| A1-05 | 強化 | 五欄位、消耗、預覽、強化確認、失敗/成功 | enhancementui.js; enhancementcore.js | 鍛造工坊 |
| A1-05 | 專精與成長 | 八專精、印記、文明等級、界弦核心、注入確認 | specialization.js; calamityui.js; secondworldcalamityui.js; thirdworldui.js | 成長矩陣/文明核心 |
| A1-06 | 副本首頁與懸賞 | 副本首頁、進入限制、懸賞準備、結果、每日次數 | dungeonui.js; dungeonbounty.js | 副本作戰中心 |
| A1-06 | 競技場 | 銀河/宇宙競技場、高維競技場選擇/陣容/戰鬥/結果 | dungeonarena.js; thirdworldarenaui.js | 競技場/陣容展示 |
| A1-06 | 鏡像與虛空 | 鏡像挑戰/紀錄、虛空進行/結果/獎勵 | mirrordungeonui.js; dungeonvoidui.js | 鏡面空間/虛空 |
| A1-07 | 文明災厄 | 銀河/宇宙清單、印記、出現、解鎖、戰鬥、結果 | calamityui.js; secondworldcalamityui.js | 災厄封印區 |
| A1-07 | 異宇宙 | 入口、層域進度、前線、挑戰、完成與結果 | alternateuniverseui.js | 異宇宙通道 |
| A1-08 | 全部戰鬥 HUD | 玩家/敵人、HP、護盾、傷害、暴擊、閃避、事件 | combatfx.js; 各模式 ui.js | 戰鬥舞台 |
| A1-08 | 結算與特殊遭遇 | 通關/失敗、掉落、贖回、特殊遭遇、快速補播 | settlementui.js; specialencounter.js | 全息戰報 |
| A1-09 | 劇情與紀錄 | 正式劇情、分頁、戰線紀錄、紀元分類、回顧 | storyui.js; storyrecordtabs.js | 歷史資料庫 |
| A1-09 | 轉生及紀元 | 進入條件、不可逆確認、新紀元歡迎、轉生完成 | reincarnationui.js; worldphaseui.js | 宇宙重構裝置 |
| A1-09 | 設定與教學 | 速度、自動處理、遊戲說明、帳號、雲端存檔 | ui.js; gameguide.js; supabaseauth.js; cloudsave.js | 控制台/資料終端 |
| A1-09 | GM 全模組 | 管理、能力/戰力測試、地圖/副本/特殊、存檔與診斷 | gmhub.js; gmhubextensions.js; 各 GM 模組 | 低負載指揮控制室 |
| A1-10 | 全域狀態 | 所有彈窗、鎖定/未解鎖/完成、回顧、手機、離線、錯誤 | 全部 runtime / integrity | 總驗收 |

## 動態 Modal 台帳（已核對的 ID）

| DOM ID | 功能 | 施工批次 |
| --- | --- | --- |
| passwordModal | GM 密碼 | 09 |
| battleResultModal | 共用戰鬥結果 | 08 |
| enhancementConfirmModal | 裝備強化確認 | 05 |
| thirdWorldCoreInjectionConfirmModal | 高維界弦核心注入 | 05 |
| calamityUnlockModal | 銀河災厄解鎖 | 07 |
| secondWorldCalamityAppearanceModal | 宇宙災厄出現 | 07 |
| breakthroughPlayerModal | 玩家突破成功 | 04 |
| gameIntroModal | 遊戲介紹 | 01 |

待施工前動態驗證：紀元條件／確認／歡迎、轉生、稱號、故事、帳號、雲端、各戰鬥結果、GM 其他 Modal ID，以 runtime 掃描及來源常數為準，不推測 ID。

# 05｜場景、Canvas 與手機介面

## 全域分層與生命週期

UI Modal 最高層；正式 HTML 操作層；共用 3D Canvas；現有圖片回退層。

Canvas 應裝於 #main 重建區域之外，僅建立單一 WebGL engine；按頁切換 scene，不反覆建立 engine。

scene request 應記錄 view、eraView、subview、encounter presentation、overlay，僅供視覺；不可生成正式 combat target。

載入請求有 epoch/token：快速連點只套用最新場景，舊請求取消／丟棄，失敗安全回退。

與背景預載獨立：3D 延遲啟動，不阻礙原正式遊戲可操作；勿使 GM、story、integrity 載入受到影響。

場景狀態：uninitialized → loading → ready → active → suspended/disposed／failed；重入後不留孤兒材質/動畫。

## 互動與攝影機

| 場景 | 鏡頭／互動 | 手機約束 |
| --- | --- | --- |
| 指揮中心 | 遠景、有限水平觀景；按鈕切功能 | 首頁按鈕置安全區，勿占滿模型空間 |
| 角色 | 可旋轉/縮放，聚焦裝備 | 只攔截 Canvas 上的觸控手勢 |
| 裝備工坊 | 模型自動構圖；試穿/單品切換 | 長柄武器不裁切 |
| 星圖 | 節點點選、相機聚焦、返回 | 直向保留面板與節點可見 |
| 戰鬥 | 雙目標追蹤；戰艦/大型怪動態拉遠 | 不可遮擋血條及終止按鈕 |
| 特殊演出 | 短、可跳過、減少動態設定 | 不可遮蓋不可逆警告 |

座標基準：Y-up，1 單位約 1 公尺；玩家 1.9、機械兵約 2.1、四足獸肩高約 1.3、無人機寬約 1.5、示範戰艦長約 9、戰場直徑約 24。均屬視覺初值，需依模型包圍盒及真機構圖調整。

# 06｜玩家模型、裝備、武器與怪物資產

## 唯一正式玩家模型方案

以「可重現 Blender 原始工程 + 統一人形骨架 + 模組化硬表面裝甲 + GLB 匯出」製作。A1 使用符合骨架/掛點契約的展示佔位模型；B 階段替換精緻外觀而不改契約。優先一套骨架，不獨立製作九個互不相容的人物。

| 正式裝備欄位 | 3D 模組 | 約束 |
| --- | --- | --- |
| weapon | 武器＋主副手掛點 | 名稱/來源紀元決定近戰遠程家族 |
| helmet | 頭盔、面罩、頭飾 | 綁 head 骨或剛性掛點 |
| armor | 胸甲、肩甲、護臂、背部 | 仍由同一正式 armor 欄位控制 |
| shoes | 腿甲、膝甲、戰靴 | 隨步行、蹲下不嚴重穿模 |
| accessory | 胸口、背部或懸浮裝置 | 純視覺；不新增正式裝備槽 |

標準掛點：hand_r_weapon、hand_l_support、back_weapon、head_attachment、chest_core、spine_attachment、fx_weapon_tip、fx_muzzle、fx_center、fx_feet。

銀河、宇宙、高維各規劃三套基礎裝甲，共九套；跨紀元保留裝備之外觀取決於裝備實際 world/名稱，不取決於當前世界。

材料採 PBR metallic/roughness；硬甲用剛性骨骼、柔性底衣用蒙皮。展示與手機採同一來源生成不同 LOD。

人物展示模型初步預算 35k–50k triangles，手機戰鬥模型 15k–25k；材質先壓到約 2–4 組；貼圖 1k–2k，皆為目標非實測。

原始資產與匯出檔可同 GitHub 管理；避免不必要大型 .blend 重複提交導致歷史增長。

## 武器動畫家族

| 紀元 | 建議家族 | 動作介面 |
| --- | --- | --- |
| 銀河 | 短刃、軍刀、重型光刃 | 快斬、標準斬擊、雙手重擊 |
| 宇宙 | 劍/巨刃、矛戟、斧鎚、戰鐮、獸牙異刃、炮槍 | 斬/刺/重/橫掃/特殊/射擊 |
| 高維 | 空間裂刃、法則光刃、無形裁決器 | 空間斬、法則切割、幾何裁決 |

名稱映射採正式 catalog 與明確例外表；不得用模糊 contains("槍") 判定所有武器遠程。

## 怪物資產家族與製作數量

| 家族 | 基礎模型規劃 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 人形單位 | 3 | 統一人形動作 |
| 大型機甲 | 2 | 重型步伐與武裝 |
| 機械獸 | 2 | 四足骨架 |
| 無人機 | 2 | 懸浮與轉向 |
| 裝甲載具 | 2 | 炮塔與車身分離 |
| 星際戰艦 | 3 | 多個攻擊/受擊錨點 |
| 機械核心 | 2 | 程序式旋轉與展開 |
| 異星生命 | 3 | 生物動畫家族 |
| 能量生命 | 2 | 粒子與形變 |
| 高維存在 | 3 | 幾何與法則異象 |
| 合計 | 24 | 用基礎模型＋區域/紀元變體覆蓋內容 |

主線數量基準：W1 500 場遇配置、W2 100 Boss、W3 10 高維存在（610 個主線位置），不表示 610 個獨立模型；特殊遭遇、災厄、副本另列映射。

## 動畫與錨點契約

統一對外動畫語義：Idle、Move、Run、Dash、Attack_A、Attack_B、Attack_Heavy、Counter、Dodge、Hit、Death、Victory。非人形模型可用特定替代動畫；標準語義不等於所有模型須有同名骨架 clip。

怪物錨點：root、target_center、hit_primary、attack_origin、fx_center；戰艦可額外提供多重命中特效錨點，但不能影響正式傷害計算。

# 07｜正式戰鬥 3D 呈現契約

戰鬥呈現器是唯讀 consumer；既有 combatcore.js／各模式核心永遠決定傷害、狀態、結算與保存。正式遊戲的戰鬥速度、背景補播與離線計時不可依 3D 動畫完成與否等待。

| 事件 | 視覺播放 | 正式權威 |
| --- | --- | --- |
| attack / crit | 衝刺/揮砍/彈道/傷害數字 | 正式傷害事件 |
| combo / counter | 追加攻擊/反擊動作 | 核心已產生事件 |
| dodge | 側移及 MISS | 核心事件/結果 |
| shield | 白色護盾條與受擊特效 | 正式護盾數據 |
| drain / heal | 能量回流和 HP 更新 | 正式 HP 更新 |
| mark / specialized effect | 印記/專精字樣與短特效 | 正式事件 owner |
| death / result | 倒下/解體/戰報 | 正式勝負及 settlement |

實作前先盤點每種模式是否使用共用 combatfx 結構、是否存在獨立事件或 snapshot；不可未確認就宣稱完全共用同一事件 schema。

播放器擁有動畫時間與清理優先權，但不得自行補算攻擊、HP、護盾、暴擊與死亡。

快速補播可省略普通動作，必須把畫面更新到正式最新快照；重要結果及結算不可遺漏。

影響離線樣本的真實戰鬥時間現有 owner 必須避免被新 3D 動畫拉長；必要時優先採非阻塞、不與官方 timing 混合的視覺策略。

# 08｜資產生產線、GitHub 與授權

單一儲存庫：所有正式執行必需的 JS/CSS、GLB、貼圖、動畫、manifest、測試腳本與規格文件集中放在 franksky1207/rpg。原始 Blender 工程原則上同庫；大型二進位來源仍需以 Git 歷史成本評估。GitHub Pages 與 Git LFS 供檔相容性須以開工當日官方限制確認；不預設 LFS 作為網站即時模型來源。

素材流程：需求定義→取得與授權核對→Blender 比例/骨架/掛點/貼圖整理→GLB + LOD 匯出→手機檢視器測試→授權登錄與 manifest→正式引入。

| 素材來源 | 使用策略 |
| --- | --- |
| 可合法公開部署的授權資產 | 先核對是否允許網站供檔與再散布；保存證據及授權。 |
| Blender 自製 | 玩家裝甲、武器、高維幾何，保存可重現工程或生成腳本。 |
| AI 輔助 | 協助概念與原型；生成結果須審查網格、綁骨與授權。 |
| 程序式幾何 | 星圖、傳送門、光環、核心，優先共用可配置生成器。 |

模型 manifest 建議欄位：id、category、world、model、lod、animationFamily、attachments、scale、materials、sourceLicense、sourceHash、assetVersion；正式戰鬥與裝備資料不直接變更 schema。

# 09｜Prototype 1.0 施工規格

原型應位於 /3d-test/，與正式入口隔離，所有資料為假資料且不得讀寫玩家正式 save。初期五畫面涵蓋指揮中心、角色展示、裝備工坊、冒險星圖、戰鬥測試；重點是驗證全遊戲場景/資產共用。

| 測試頁 | 必要互動 | 完成條件 |
| --- | --- | --- |
| 指揮中心 | 首頁導航、有限觀景、轉場 | 可快速往返且無重建 engine |
| 角色展示 | 旋轉、縮放、姿勢、五裝備槽 | 裝甲與武器掛點正確 |
| 裝備工坊 | 換裝、試穿、假強化效果 | 角色展示和戰鬥裝備外觀一致 |
| 冒險星圖 | 三個假區域、節點聚焦、敵人預覽 | 手機直向不遮擋操作 |
| 戰鬥測試 | 四敵人、短刃/長戟/炮槍、1×/1.5×/2×、重播 | 假事件可靠播放，無真實結算 |

原型事件劇本：先制→普攻→連擊→敵反擊→閃避→暴擊→汲取→死亡。需有 actor、target、damage、actualDamage、crit、shieldAbsorbed、HP 與 shield snapshots 等展示測試值，並與正式欄位對照區分。

模型原型首批：一套玩家骨架、一套銀河裝甲、三把武器、一人形機械兵、一機械獸、一無人機、一戰艦、一指揮中心、一展示室、一工坊、一星圖與一戰場。早期可用程式化低模；不得對使用者聲稱是完成美術資產。

# 10｜完整施工總表（A1→A2→B→C）

| 階段 | 工作 | 交付結果 |
| --- | --- | --- |
| A1-01 | 3D 技術底座 | Canvas、engine、資源生命周期、fallback、手機 |
| A1-02 | 首頁與紀元入口 | 指揮中心、導航、身份、紀元門 |
| A1-03 | 三紀元冒險 | 地圖、準備、回顧、高維節點 |
| A1-04 | 角色背包稱號 | 展示、試穿、比較、突破 |
| A1-05 | 強化專精文明 | 鍛造、印記、核心、確認 |
| A1-06 | 副本介面 | 懸賞、競技場、鏡像、虛空 |
| A1-07 | 災厄與異宇宙 | 封印空間、前線、狀態 |
| A1-08 | 戰鬥 HUD/戰報 | 所有模式的顯示/結算環境 |
| A1-09 | 劇情設定轉生 GM | 資料庫、轉生、帳號、GM 管理 |
| A1-10 | 全部覆蓋驗收 | L1 全覆蓋、高頻 L2、手機、安全性 |
| A2 | 精修每個場景 | 更完整模型/幾何、物件交互與各紀元視覺 |
| B | 高品質資產 | 正式玩家、裝甲、武器、24 家族基礎怪物 |
| C | 完整 3D 自動戰鬥 | 正式事件 adapter、鏡頭、LOD、高速補播 |

## 第一批細分與合併門檻

### 1A 引擎底座

/3d-test/ 渲染單一場景；沒有正式 state 寫入。

手機／桌機載入、WebGL 失敗 fallback、資源 dispose。

### 1B 介面骨架

建立場景路由映射、掛接測試頁；三紀元切換以模擬狀態驗證。

同一 Canvas 下可切主畫面/角色/工坊/星圖/戰場。

### 1C 展示模型

固定人形骨架及裝備五欄位映射；同一人物跨場景複用。

完成一次切武器/換裝/旋轉/放大測試。

### 1D 假戰鬥與驗收

以事件劇本驅動 3D HUD、HP、護盾、動作與結算。

長時間、快速轉場與回退驗收。

# 11｜QA、自動化、回退與風險

| 風險 | 可能問題 | 預防措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型容量 | Git 歷史膨脹、手機下載慢 | 小而共用、壓縮 GLB、體積預算、追蹤來源 |
| Canvas 生命周期 | 重複 GPU 資源／切換錯場景 | 唯一 engine、scene epoch、dispose、載入取消 |
| 動態渲染 | 某些副本／Modal 漏掉 3D | 正式路由覆蓋台帳、自動掃 DOM 與回歸 |
| 資料污染 | 外觀操作誤寫存檔 | 視覺 adapter 唯讀、save snapshot diff |
| 戰鬥時序 | 3D 動畫拖慢連戰／離線樣本 | 非阻塞動畫、快轉/省略、固定事件對照 |
| 手機效能 | 發熱、卡頓、觸控失效 | 30 FPS 目標、畫質切換、實機 30 分鐘測試 |
| 授權 | 原素材不能公開重新發布 | 每件 license manifest、來源/條款留存 |
| 跨紀元裝備 | 現世界與裝備來源混用 | appearance 以裝備正式 world/name 為準 |

## 必跑驗收測試

原版模式：停用或缺失 WebGL 時全套正式流程可用。

路由覆蓋：列舉正式 view/subview/era/review/modal，無未登錄狀態。

3D 資產：manifest 引用檔存在；骨架/掛點/動畫 schema 驗證。

資源穩定：連續切換 100 次／重播 100 次，無持續累增的場景物件/材質。

手機直向、橫向、瀏覽器 UI 顯隱；所有關鍵按鈕與文字不被剪裁。

離線、Fast Catch-up、GM 背景戰鬥、1×/1.5×/2× 必須回歸；不可創造新的官方速度。

銀河 Target Context 綁定與禁止 UI-selection fallback；W3 永久 HP/階段回歸。

轉生持久裝備、跨紀元回顧、異宇宙、正式交易/雲端存檔回歸。

每批 fresh-read main、比對變更、JS/CSS cache-bust、執行既有 Integrity 並回報結果。

# 12｜可交付 Codex / ChatGPT 的實作規範

本節可直接複製到開發任務，但只有在使用者正式要求「執行」後才能寫入 main。

### 開始前

重新讀 PROJECT_HANDOFF.md、PROJECT_PENDING_STATUS.md（如適用）以及 main 實際相關 owner；比對當下 commit，不憑本文件直接編修。

### 範圍

逐批完成 A1-01 至 A1-10，不可偷改戰鬥、收益、裝備、存檔等正式規則。

### 工程架構

共用一個 Babylon.js engine/Canvas，唯讀 3D adapter，單一場景 router、資產管理與 fallback；其他模組不得各自建立第二套引擎。

### 視覺標準

所有正式頁面至少 L1，高頻主要頁面 L2；包含條件式子頁、回顧、GM、Modal、結算。

### 素材原則

執行必需素材、模型、程式、manifest、授權與 Blender 原始工程原則集中同庫；不得不經同意轉為多平台架構。

### 自我檢查

每批 fresh-read main、查看差異與影響檔案、檢查手機／桌機、資源與原版回退、執行 Integrity；修改 JS/CSS 更新 index.html cache-bust。

### 驗收紀錄

列出實際覆蓋路由、L1/L2/L3 狀態、測試通過/失敗、殘留問題、資產數量與體積、變更檔案。

## 施工前的唯一剩餘必要確認

不是繼續追加概念討論，而是以當天 main 建立可機器驗證的完整 DOM/route/Modal 清單，鎖定 baseline commit，然後從 A1-01 開工。可視實際執行情況修訂模型面數、動畫時間、資產大小等「預估值」，但不得改變本文件的既定優先順序與正式邏輯邊界。

## 附錄 A｜建議儲存庫目錄

3d-test/index.html、3d-test/mock-data.js、3d/core/、3d/scenes/、3d/components/、3d/appearance/、3d/tests/、assets/3d/player/、assets/3d/weapons/、assets/3d/monsters/、assets/3d/environments/、assets/3d/manifests/、art-source/blender/。此為規劃，不代表現存。

## 附錄 B｜參考程式位置

GitHub 專案：https://github.com/franksky1207/rpg

主要事實來源：PROJECT_HANDOFF.md（2026-10-09）、index.html、ui.js、dungeonui.js、worldmapui.js、playersemanticsui.js、thirdworldui.js、alternateuniverseui.js、reincarnationui.js、calamityui.js、secondworldcalamityui.js、combatfx.js、combatcore.js、battlepipeline.js、scriptgrouploader.js、backgroundpreload.js 等。

版本聲明：本文件在 2026-10-09 編製，僅反映規劃當時的確認資訊。正式變更前務必 fresh-read main；任何新功能或已更改的 owner 應先更新覆蓋台帳。